ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Йошкар-Ола						                     	29 мая 2014 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи  «Ростелеком», в лице директора филиала в Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком» Пашуковой Светланы Геннадьевны, действующей на основании генеральной доверенности от 07.03.2014 г. № 01/29/202-14, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий Договор субподряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется за свой риск осуществить работы по переустройству линии связи на объекте: «Примыкание к автомобильной дороге республиканского значения Йошкар-Ола – Козьмодемьянск и организации дорожного движения на участке торгового центра по ул. Чавайна (севернее дома № 27), п.г.т. Медведево, Медведевский район, Республика Марий Эл», (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Технические, технологические, экологические и другие характеристики по Объекту определяются в соответствии с проектной документацией и локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Подрядчик обязуется качественно выполнить все работы по Объекту, указанному в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора, проектной документацией и нормативно-технической документацией.

1.4. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора на выполнение работ составляет 212 726 (Двести двенадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей, в том числе НДС – 18%.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Цена Договора может быть изменена, по соглашению сторон. Все изменения стоимости работ оформляются сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ, указанных в проектной документации и локальной смете.

3.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке работ, если их объём или качество не подтверждается исполнительной документацией.

Подрядчик обязан ежемесячно до 20 числа отчетного месяца предъявлять Заказчику для приемки выполненные работы и до 23 числа предоставлять акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).

3.3. Стоимость выполненных работ определяется на основании проектной документации и локальной сметы.

3.4. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Подрядчика.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с выполненными объемами работ.

3.5. Расчет по Договору производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания актов о приемке выполненных работ.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Срок исполнения обязательств Подрядчиком:

начало выполнения работ – с момента подписания настоящего договора;

окончание работ 2014 г. – 27 июня 2014 года.

4.2. На момент подписания Договора дата выполнения работ, в том числе даты начала и окончания отдельных видов работ, являются исходными для определения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по нему, гарантийные обязательства – до истечения гарантийных сроков.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям проектной документации и приложений к договору.

5.1.2. Оградить место производства работ в соответствии с разработанной схемой и обеспечить их сохранность на период работ.

5.1.3. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с работами, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним.

5.1.4. Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:

- обеспечить уборку стройплощадки в пределах полосы отвода;

- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;

- не допускать загрязнения покрытия автомобильных дорог общего пользования от работы дорожно-строительной техники.

5.1.5. Обеспечить надлежащее оформление документации (актов, справок, счетов-фактур и т.д.).

5.1.6. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с проектной документацией и действующим законодательством.

5.1.7. Поставить на строительную площадку материалы не бывшие в эксплуатации и оборудование в соответствии с Проектной документацией и локальной сметой. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в  предусмотренных местах. Вести журнал входного контроля материалов.

5.1.8. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию.

5.1.9. Осуществить контроль за качеством выполняемых работ.

5.1.10. Письменно информировать Заказчика о готовности конструкций и работ за два дня до начала процедуры приемки отдельных ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.

5.1.11. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ с предоставлением фотоматериалов в бумажном и электронном виде.

5.1.12. Приступить к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в соответствующие акты.

5.1.13. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

5.1.14. Обеспечить содержание и сохранность объекта и  сооружений на нём с момента начала производства работ до подписания акта приемки.

5.1.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству, либо создающих невозможность завершения работ в предусмотренный договором срок.

5.1.16. До момента передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риска случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Заказчиком, несет Подрядчик.

5.1.17. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование,  если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.1.19. Передать по окончании выполнения работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных ремонтных работах.

5.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.1.21. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять предписания и распоряжения Подрядчика, касающиеся предмета Договора.

5.1.22. Подрядчик в письменном виде, но не позднее, чем за 5 дней до срока завершения работ по объекту извещает Заказчика о готовности сдачи работ. Объект считается введенным в эксплуатацию после подписания сторонами акта приёмки объекта по форме КС–11, оформленного в установленном порядке Заказчиком.

5.2. Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Передать Подрядчику согласованную и утвержденную проектную документацию на объект.

5.2.2. Заказчик вправе, при необходимости, вносить изменения в проектную документацию, в соответствии с нормативно-правовыми актами.

5.2.3. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную п. 1.1, в размере и сроки, предусмотренные Договором.

5.2.4. Принять объект в течение двух недель, с даты получения письменного уведомления Подрядчика, или дать мотивированный отказ.

5.2.5. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет строительный контроль и контроль за выполнением работ, подписывает акты о приемке выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

5.2.6. В случае выявления недостатков и нарушений Подрядчиком обязательств, Заказчиком составляется предписание с указанием срока устранения недостатков и передается Подрядчику для исполнения. Кроме того, производится запись в общий журнал производства работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Подрядчик несет имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором и Гарантийным паспортом.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Подрядчик уплачивает неустойку (штраф, пени) в размерах, указанных ниже, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (либо невыполненных работ) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает неустойку (штраф, пени) Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения работ пеню из расчета 1,0% стоимости невыполненного объема работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 10 000 рублей.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе удовлетворить требования по штрафным санкциям путем удержания из очередного аванса.

6.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

6.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.7. В случае просрочки срока оплаты выполненных работ Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором и календарным графиком, начиная со дня, следующего после срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

7.2. Свидетельство, выданное  Торгово-промышленной палатой Республики Марий Эл или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон (в письменной форме) или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.3. В случае досрочного расторжения Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой стороне письменное уведомление, которое должно быть рассмотрено в течение 5 дней с момента получения.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.

9.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

9.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Заказчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

9.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

Срок гарантии на выполненные работы составляет 2 (Два) года.

Гарантийный паспорт оформляется с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию.

Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов объекта со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с Договором, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на объект или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

11.2. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком.

11.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

11.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

11.7. К Договору прилагаются:

- локальная смета.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ОАО «Ростелеком»

Юридический адрес: 191002, Республика Марий Эл, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15

Почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 138

ИНН 7707049388, КПП 121543001, р/с 40702810337180104495 в Отделении № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола, БИК 048860630, к/с 30101810300000000630

Директор

_______________ Пашукова С.Г.

СУБПОДРЯДЧИК

ОАО «Марий Эл Дорстрой»,

ИНН 1215154154, КПП 121501001, ОГРН 1111218000079, ОКПО 05132427

424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а,

р/с 40702810100430140996 в АКБ «Вятка–банк» ОАО г. Киров,

к/с 30101810300000000728 в ГРКЦ ЦБ РФ по Кировской области, БИК 043304728.

Генеральный директор

________________ А.А. Карташов