Договор  № ____

на выполнение проектных работ

г. Йошкар-Ола 					         «____» _____________________ 2015 г.

ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карташова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, в лице ____________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по результатам запроса котировок (Протокол № ___ от «___» _______ 2015 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему договору) в установленный договором срок следующие проектные работы: «Техническое перевооружение автономного мазутного хозяйства и битумного хозяйства Сернурского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой» по адресу: РМЭ, п.Сернур, д. Шургуял».

Вышеуказанные работы включают в себя:

- разработку проекта технического перевооружения для приведения мазутного хозяйства и битумного хозяйства АБЗ в соответствие требованиям Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.03.2013 г. № 96, других действующих нормативно-технических документов,

в том числе проектные решения:

- специальный сливоналивной пункт для приема мазута из автоцистерны;

- системы аварийного освобождения мазутных и битумных резервуаров, укомплектованные запорными быстродействующими устройствами;

- обвалование (отбортовка) резервуарного парка АБЗ для ограничения разлива и растекания горючих жидкостей (мазут, битум);

- установка для насосов, перемещающих горючие жидкости (мазут, битум), на линиях всасывания и нагнетания запорных или отсекающих устройств с дистанционным управлением и автоматическим закрытием при достижении предельного уровня мазута в рабочей емкости;

- установка на битумных и мазутных резервуарах средства автоматического контроля уровня и блокировки по предотвращению их переполнения свыше верхнего предельного уровня;

- оснащение насоса ДС-125, применяемый для нагнетания горючей жидкости (мазута, битума):

блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений;

средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемной и расходных емкостях;

- установка на дыхательных и стравливающих линиях резервуаров с горючей жидкостью (мазутом, битумом) средства защиты от распространения пламени (огнепреградители, пламеотсекатели, жидкостные затворы);

- мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами на прием, хранение и использование мазута;

- обоснование выбора типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты согласно результатов анализа опасностей технологических процессов с использованием методов анализа риска аварий на ОПО;

- оценка энергетического уровня каждого технологического блока и определение расчетом категории его взрывоопасности.

- согласование в установленном порядке рабочего проекта с заинтересованными организациями;

- составление сметной документации согласно расценок ТСНБ-2001 по Республике Марий Эл;

- подготовка проектно-сметной документации для проведения экспертизы согласно действующих федеральных законов и нормативных документов;

- по результатам согласований и экспертизы вносить все необходимые изменения в проектно-сметную документацию;

- проектно-сметную документацию сдать Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе не позднее даты завершения работ в установленные сроки;

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. В своей деятельности стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

### Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ определена по результатам рассмотрения котировочных заявок (Протокол № ___ от «___» __________ 2015 г.) и составляет: _______________. Цена договора включает в себя: стоимость работ, стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Заказчик производит расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика:

- аванс в размере 20% от цены договора – в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора;

- окончательный расчет - в течение 10 рабочих дней после получения необходимых согласований и положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и подписания Акта приемки выполненных работ.

2.3. В случае изменения объемов работ, влекущих за собой изменение цены в сторону уменьшения или увеличения (с документальным обоснованием) стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.

## Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения работ:

- разработка проекта и составление сметной документации - в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего договора,

- согласование и утверждение проектно-сметной документации – в течение 5 рабочих дней с момента подачи на согласование.

  - По окончании работ Подрядчик представляет в адрес Заказчика Акт выполненных работ и счет-фактуру.

  - Работы считаются выполненными и принятыми после подписания сторонами акта выполненных работ.

## Права и обязанности Подрядчика

  - Подрядчик обязан выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки на условиях, указанных в настоящем договоре, и передать результат работы Заказчику.

4.2. Не позднее даты завершения работ, указанных в п. 1.1 Договора, Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

  - Подрядчик обязуется устранить все дефекты в работах, выявленных в процессе их выполнения и во время приемки.

  - Заказчик обязан в течение трех календарных дней со дня получения от Подрядчика Акта выполненных работ подписать его и заверить своей печатью, вернуть один экземпляр Подрядчику. В случае несогласия с Актом Заказчик должен составить письменную мотивированную претензию и вернуть ее вместе с Актом. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ, Подрядчик подписывает его и делает в нем отметку об отказе Заказчика. В данном виде Акт служит основанием для оплаты выполненных работ.

## Ответственности сторон

  - Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.

  - Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

  - В случае сдачи результата работ после установленного договором срока, Подрядчик оплачивает Заказчику штрафные санкции в виде пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

  - За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки платежа.

- Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами либо в претензионном порядке.

6.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения обязательств сторонами.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, иного используемого для исполнения договора имущества, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

- Юридические адреса и реквизиты сторон

«Подрядчик»				      	                       «Заказчик»