ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»

424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а

Тел. (8362) 45-16-28 факс (8362) 38-52-11 e-mail: drsgup@mari-el.ru

ИНН 1215154154, КПП 121501001, р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000630 БИК 048860630

УТВЕРЖДЕНО

приказом ОАО «Марий Эл Дорстрой»

от 17 августа 2015 года № 374

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения Договора на строительство объекта: «Газоснабжение АБЗ Сернурского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой»»

##### Извещение о запросе котировок размещено на сайте

дорстрой12.рф, http://www.zakupki.gov.ru

- Общие положения.

  - Заказчик ОАО «Марий Эл Дорстрой» (юридический и почтовый адрес: 424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а ) (далее – Заказчик), являющийся Организатором запроса котировок, уведомлением о проведении запроса котировок, опубликованным на сайте Заказчика дорстрой12.рф, а также на сайте http://www.zakupki.gov.ru, от 17.08.2015г., пригласило юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее — поставщики) к участию в процедуре запроса котировок (далее — запрос котировок) на право заключения договора на строительство объекта: «Газоснабжение АБЗ Сернурского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой».

  - Для справок обращаться по электронному адресу mariyeldorstroy@mail.ru, телефон (8362)38-57-11, по техническим вопросам и предоставлению дополнительной документации обращаться по телефону (8362) 38-51-44 (Юрий Михайлович).

  - Запрос котировок проводится на основании приказа ОАО «Марий Эл Дорстрой» от 17.08.2015г. № 373.

  - Запрос котировок проводится в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Марий Эл Дорстрой», утвержденным решением Совета Директоров ОАО «Марий Эл Дорстрой» от 19.01.2015 (протокол № б/н).

  - Участник запроса котировок должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке (для юридических лиц).

  - Данная процедура запроса котировок не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

  - Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса котировок.

  - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу котировок.

  - Предполагается, что Участник запроса котировок изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Организатору не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное  представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача предложения, не отвечающего требованиям Документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Предложения.

  - Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок.

  - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе котировок Заказчик  вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса котировок.

  - Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе котировок. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в запросе котировок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного документацией,  не допускается.

- Требование к выполняемым работам.

  - Наименование выполняемых работ – строительство объекта: «Газоснабжение АБЗ Сернурского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой».

Вышеуказанные работы включают в себя:

- строительство подземного полиэтиленового газопровода высокого давления от места врезки до ГРПШ;

- прокладку наружного и внутреннего газопроводов на территории АБЗ, установку двух ГРПШ;

- замену на асфальтосмесительной установке «Тельтомат-100» мазутной горелки на газовую, подключение горелки к газопроводу, режимно-наладочные испытания газовой горелки АСУ «Тельтомат-100» с составлением режимных карт;

- монтаж установки нагрева теплоносителя, подключение горелки к газопроводу, пуско-наладочные работы и режимно-наладочные испытания газовой горелки установки нагрева теплоносителя с составлением режимных карт;

- установку в котельной газовых водогрейных котлов и  газового оборудования, узла учета расхода газа, приборов автоматики и контроля, монтаж систем тепломеханической части, водоснабжения, канализации, водопровода; электромонтажные работы, установка погодозависимой автоматики, диспетчеризации;  пусконаладочные работы, режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт, в соответствии с перечнем работ, указанном в Техническом задании.

Перечень выполняемых работ:

1. Строительство наружного газопровода высокого давления до АБЗ:

1.1. Строительство наружного подземного полиэтиленового газопровода высокого давления     Ø110 мм от места врезки к существующему стальному газопроводу высокого давления у д. Куприяново до шкафной установки ГРПШ на территории АБЗ общей протяженностью 3,4846 км, в т.ч. проложенного методом ННБ 0,342 км, установка на месте врезки отключающих устройств, ограждения и опознавательных знаков.

Установка опознавательных знаков для обозначения  трассы полиэтиленового газопровода на углах поворота и через каждые 200 м.

Укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ».

Прокладка вдоль трассы изолированного медного провода-спутника сечением 4,0 мм2 с выходом концов его на поверхность в специально оборудованных точках, совмещенных с указательными столбиками.

1.2. Установка ГРПШ-13-2В-У1 с РДГ50В и ГРПШ-10МС-2У1 в ограждении 3,56х8,12 м, отключающей арматуры на входе и выходе газопровода. Устройство заземления и молниезащиты.

1.3. Монтаж расходомера-счетчика газа ИРВИС-РС-4-ПП16-ППС-80, контрольно-измерительных приборов.

1.4. Контроль сварных стыков.

1.5. Продувка подземного газопровода для очистки их внутренних полостей.

1.6. Испытание подземного газопровода.

1.7. Прокладка надземного стального газопровода среднего и  низкого давления от шкафных установок до потребителей.  Установка отключающих устройств на выходе газопровода из ГРПШ и на вводе в котельную, газовые горелки АСУ «Тельтомат-100»  и установки нагрева теплоносителя.

1.8. Огрунтовка и покраска для антикоррозионной защиты надземного газопровода и опор.

1.9. Продувка газопроводов для очистки их внутренних полостей.

1.10. Испытание надземного газопровода.

1.11. Установка опознавательных столбиков с табличками.

2. Котельная административного здания.

2.1. Тепломеханическая часть:

- установка трех водогрейных газовых котлов;

-  установка гидромагнитной системы для умягчения воды;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водоснабжения;

- огрунтовка и окраска трубопроводов;

- изоляция трубопроводов;

- устройство канализации.

2.2. Газоснабжение. Внутренние устройства:

- монтаж и установка трех газовых котлов Term 28, газовых приборов, арматуры, КИП, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение трех газовых котлов  Term 28 к газоснабжению;

- монтаж продувочных газопроводов;

- устройство приточно-вытяжной вентиляции;

- устройство газоходов и дымовых труб;

- установка счетчика газа, сигнализатора СТГ-1-1Д 10, электромагнитного и термозапорного клапанов;

- пневматические испытания газопроводов;

- окраска газопроводов.

2.3. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита ЩР на 2 ввода, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- монтаж КИПиА;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты;

- пусконаладочные работы и режимно-наладочные испытания

3. Замена мазутной горелки на газовую:

- демонтаж мазутной горелки АСУ «Тельтомат-100»;

- монтаж газовой горелки;

- подключение горелки к газопроводу;

- режимно-наладочные испытания газовой горелки АСУ «Тельтомат-100» с составлением режимных карт;

- комплексное опробование оборудования.

4. Установка нагрева жидкого теплоносителя:

- монтаж установки нагрева жидкого теплоносителя;

- подключение горелки к газопроводу;

- пуско-наладочные работы;

- режимно-наладочные испытания газовой горелки с составлением режимных карт;

- комплексное опробование оборудования.

  - Начальная (максимальная) цена договора – 6 109 039 (шесть миллионов сто девять тысяч тридцать девять) рублей. Цена договора включает в себя: стоимость работ, стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

  - Оплата: Заказчик вправе перечислить Подрядчику аванс на приобретение материалов для начала выполнения работ в размере не более 50% от цены договора. Оплату результата выполненных работ Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения всех работ в соответствии с проектом и результатом пусконаладочных работ, опробования работы сети газоснабжения в целом, проведения комплексного опробования и подписания акта приемки законченного строительством объекта, акта приемки выполненных работ.

  - Адрес объекта: Республика Марий Эл, п. Сернур, д. Шургуял,  АБЗ Сернурского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой».

2.5.  Срок выполнения работ: до 1 июня 2016 г.

2.6. Условия выполнения работ:

Подрядчиком может быть специализированная организация, имеющая свидетельство СРО на соответствующие виды работ и должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с данным Техническим заданием и проектом на строительство данного объекта.

При исполнении договора Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы и сдать объект.

Подрядчик проводит все работы своими материалами, на своем оборудовании и за счет собственных средств.

Оплата подрядчику за выполненные работы производится Заказчиком после выполнения всех работ в соответствии с проектом и результатом пусконаладочных работ, опробования работы сети газопотребления в целом, проведения комплексного опробования и  подписания акта приемки законченного строительством объекта, акта приемки выполненных работ.

2.7. Качество работ и материалов:

Работы необходимо выполнить по проекту в строгом соответствии с действующими федеральными законами, требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПин,  а также другими действующими на территории РФ нормативными актами по предмету договора.

Подрядчик должен использовать при выполнении работ только оборудование, материалы и другие комплектующие, отвечающее государственным стандартам, требованиям технического регламента Таможенного союза, нормам пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и имеющие соответствующие декларации соответствия, сертификаты Таможенного союза, сертификаты соответствия, разрешения на применение,  паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемые в работе товары должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов коррозии и деформации. Упаковка должна обеспечить сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке.

2.8. Требования к безопасности выполняемых работ:

Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету договора. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц и соответствующей группой допуска (с приложением копии документов).

Случайно поврежденный объект во время производства работ - 100% компенсация Заказчику в денежном выражении.

2.9. Гарантии на выполненные работы:

Гарантия на весь объем выполненных работ – 2 (Два) года с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком, на применяемые  материалы и оборудование – в соответствии со сроками, установленными производителями данных материалов и оборудования.

В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

- Требования к участникам запроса котировок.

  - Соответствие участника запроса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом закупки.

  - Не проведение ликвидации участника запроса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

  - Не приостановление деятельности участника запроса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в запросе для нужд  Заказчика.

  - Отсутствие у участника запроса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

  - Отсутствие сведений об участнике запроса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- Перечень документов, представляемых участниками запроса для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

  - Заполненную форму заявки на участие в запросе котировок (оригинал) (п. 6 - форма 1).

  - Анкету участника закупки по установленной в документации о проведении запроса котировок форме (п.6 – форма 3).

  - Цена договора, в том числе цена работ с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и другие обязательные платежи) (п.6 – форма 2).

  - Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную надлежащим образом копию такой выписки, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок.

  - Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе котировок или заверенную копию такой справки.

  - Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (заверенные копии).

- Порядок проведения процедуры запроса котировок.

  - Порядок проведения процедуры запроса котировок полностью описан в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Марий Эл Дорстрой», размещенном на сайтах дорстрой12.рф, http://www.zakupki.gov.ru.

  - Для участия в запросе котировок  претендент должен подготовить заявку на участие в запросе котировок, оформленную в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок, а также иные документы согласно п.4 документации. Данные документы должны быть поданы участником размещения заказа в письменной форме по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая д. 51а, каб. 109.

Котировочная заявка должна быть заверена подписью представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

  - Дата начала приема заявок: 18 августа 2015 года с 08 часов 00 минут..

Дата и время окончания приема заявок: 26 августа 2015 года в 17 часов 00 минут (время московское).

Предложения, полученные позже установленного срока Заказчиком не рассматриваются, не зависимо от причин опоздания.

  - Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявке на участие в запросе котировок неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в запросе котировок и приложениях к ней может быть расценено центральной закупочной комиссией  как существенное несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, установленным настоящей Документацией.

  - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации, признания Участника по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его экономической деятельности, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, центральная закупочная комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в запросе котировок на любом этапе проведения запроса котировок.

  - Каждый Участник имеет право подать только одно предложение. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

  - Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок в электронном виде (по электронной почте) в срок не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

  - Рассмотрение и оценка поступивших предложений состоится по адресу: 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а, каб. 202, ОАО «Марий Эл Дорстрой» 27 августа 2015 года в 09 ч. 00 мин.

  - Рассмотрение и оценка предложений включают: отборочная стадия и оценочная стадия. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявки: цена договора:

# ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА».

  - Решение центральной закупочной комиссии о результатах оценки и сопоставления предложений Участников оформляется протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок.

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, подписывается членами центральной закупочной комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком на собственном сайте (дорстрой12.рф), а также на сайте http://www.zakupki.gov.ru в течение 3 дней, следующего после подписания такого протокола.

  - Запрос котировок признаётся несостоявшимися, если:

- не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;

- на основании результатов рассмотрения заявок центральной закупочной комиссией принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе котировок;

- подана только одна заявка на участие в запросе котировок или на основании результатов рассмотрения центральной закупочной комиссией заявок Участников принято решение о допуске к участию в закупочной процедуре единственного Участника, из всех подавших заявки. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса котировок, если он отвечает всем требованиям.

5.13. Договор между Заказчиком и победителем запроса котировок может быть заключен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на собственном сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки.

Форма 1. Заявка о подаче предложения.

«_____»_______________ года                                                                      /НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ/

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса котировок, опубликованное на сайте Заказчика дорстрой12.рф и сайте http://www.zakupki.gov.ru от 17 августа 2015 года, и Документацию по запросу котировок, и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

_________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

Зарегистрированное(ый) по адресу

_________________________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:

__________________________________________________________________________________________

(краткое описание выполняемых работ)

на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на следующих условиях:

| _____________________________________________ (наименование выполняемых работ) | _____________________________________________ (общая сумма, рублей с НДС (без НДС)) |
| --- | --- |

Срок выполнения работ: ____________________________________.

Данное предложение подается с пониманием того, что:

- вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данного предложения, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

- вы оставляете за собой право:

отклонить предложения с ценами, превышающими начальную (предельную) цену;

принять или отклонить любое предложение в соответствии с условиями закупочной документации;

отклонить все предложения;

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящего предложения ____________ (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам данного запроса котировок в частности:

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми кадровыми ресурсами;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации. На его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в закупочной документации, информация по сути наших предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего предложения:

- Коммерческое предложение.

- Анкета участника.

- Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную надлежащим образом копию такой выписки, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок.

- Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе котировок или заверенную копию.

- Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (заверенные копии).

____________________________________                              ________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                          (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Форма 2. Коммерческое предложение.

Приложение 1 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Расчет стоимости выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена единицы, руб. с НДС (без НДС) | Общая цена, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |

Таблица-2. Расчет стоимости работ с учетом дополнительных услуг

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Стоимость работ (итого таблицы-1) |  |
|  | Стоимость дополнительных услуг |  |
|  | Прочие расходы (расшифровать с указанием каждого конкретного вида расходов) |  |
| … | и т.д. |  |
|  | ИТОГО (1 + 2 + …) |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма 3. Анкета участника.

Приложение 2 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника, дата регистрации |  |
|  | КПП, ОГРН |  |
|  | ОКДП |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)